抚州市东乡区井山嘉园小区(含东乡区第七幼儿园)建设项目配电工程

公开招标文件

（招标编号：HYCG-DXCT-2023-002）

抚州市东乡区话语工程服务有限公司

二〇二三年七月

目 录

目 录	2

第一章 投标邀请	4

第二章 项目需求	9

一、 商务要求	9

二、 采购需求及技术要求	12

第三章 投标人须知	13

一、 说明	13

二、 招标文件	14

三、 投标文件的编制	14

四、 投标文件的递交	17

五、 开标与评标	18

六、 询问和质疑	21

七、 授予合同	22

八、 中、小、微企业或监狱企业参加投标	23

九、 残疾人福利性单位	24

十、 节能环保产品	25

十一、 信用信息查询	25

十二、其他事项	26

第四章 评审办法	27

一、 无效条款（投标文件有下列情况之一，其投标无效）	27

二、 评标方法	28

三、 评分细则	32

第五章 合同格式	33

第六章 附件	65

一、 投标书	66

二、 开标一览表	68

三、 开标一览表明细	69

四、 技术参数响应/偏离表	70

五、 商务条款响应/偏离表	71

六、 法定代表人授权书	72

七、 投标人资格文件声明函	73

八、投标人情况一览表明细……………………………………………………………….74

九、 资格证明文件	75

十、资格承诺函	78

十一、落实政府采购政策相关证明文件	79

十二、交纳投标保证金转账凭证	81

十三、综合评分证明材料	82

- 投标邀请

项目概况： 抚州市东乡区井山嘉园小区(含东乡区第七幼儿园)建设项目配电工程（招标编号：HYCG-DXCT-2023-002）的潜在供应商应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/)获取采购文件，并于2023年07月31日10：00分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况：

- 招标编号：HYCG-DXCT-2023-002

- 项目名称：抚州市东乡区井山嘉园小区(含东乡区第七幼儿园)建设项目配电工程

- 预算金额：约3297万元（未下浮的价格，最终以东乡区重点工程服务中心审核结果为准）

- 最高限价：总价下浮率15%，投标总价下浮率须≥15%，投标总价下浮率＜15%的为无效报价。

- 采购需求：

| 采购条目编号 | 采购条目名称 | 单位 | 数量 | 采购预算 （人民币） | 简要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HYCG-DXCT-2023-002 | 抚州市东乡区井山嘉园小区(含东乡区第七幼儿园)建设项目配电工程 | 项 | 1 | 总价下浮率15% | 详见招标文件 |

合同履行期限：详见招标文件

本项目不接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

a)	具有独立承担民事责任的能力；（①如投标人是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如投标人是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；以上资料提供扫描件加盖投标人公章 。 ②如投标人是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)；提供原件。

b)	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供截止开标时间前六个月内任意一个月财务报表扫描件加盖投标人公章或上一年度审计报告扫描件加盖投标人公章或加盖投标人公章的资格承诺函】

c)	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供加盖投标人公章的书面承诺函）；

d)	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供截止开标时间前六个月内任意一个月依法缴纳税收及社会保障资金的证明文件扫描件加盖投标人公章或加盖投标人公章的资格承诺函）；

e)	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供加盖投标人公章的书面承诺函或加盖投标人公章的资格承诺函）；

f）法律、行政法规规定的其他条件：

1)法人身份证或法人委托他人的代理授权书及被授权人身份证（开标现场提供原件）

2）必 须 提 供 响 应 供 应 商 信 用 证 明 （操 作 步 骤 ： ① 登 录 “ 信 用 中 国 http://www.creditchina.gov.cn/”首页，在“信用信息”一栏中输入公司全称搜索，然后将全部搜索结果截屏打印并加盖公章；②登录“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/”首页，点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进入，输入公司全称搜索，然后将搜索结果截屏打印并加盖公章。）格式见第六章 附件（提供网站查询截图加盖投标人公章）

注：供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

3）本项目不接受联合体投标；不允许转包分包。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

1）本项目采购落实小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等政府采购政策，具体规定详见招标文件。

3.本项目的特定资格要求：

电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上同时具备承装、承修、承试电力设施许可证四级及以上、有效的安全生产许可证。

特别提醒：投标人（响应）文件中若不提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金、 没有重大违法记录等证明材料的情况下，需提供相关资格承诺函。资格承诺函格式详见文件 第六章  附件

- 获取招标文件

时间： 2023年07月12日起至2023年07月18日 到中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/)下载招标文件。

四、投标文件递交

投标截止时间：2023年07月31日10：00分（北京时间）

地点及方式：东乡区恒安西路国土大厦西侧城投集团六楼会议室

五、开标

时间：2023年07月31日10：00分（北京时间）

地点：东乡区恒安西路国土大厦西侧城投集团六楼会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

投标人必须在投标截止时间前将投标文件递交至东乡区恒安西路国土大厦西侧城投集团六楼会议室，逾期响应无效。届时请投标人的法人或经法人正式授权的代表携带符合招标文件要求的纸质投标文件（一正三副）出席开标大会。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 采购人信息

名    称：江西华城建设有限公司

地    址：东乡区井山嘉园项目部

联 系 人： 艾先生

联系方式：13970434066

- 采购代理机构信息

名    称： 抚州市东乡区话语工程服务有限公司

地　　址：东乡区恒安西路580号4楼

联系人：焦女士

联系方式：18970430063

第二章  项目需求

- 商务要求

| 序号 | 条款名称 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 2 | 交货期限 | 中标后三天内签订合同且7天内交付干式变压器SCB13-500kVA，1台，干式变压器SCB13-630kVA，2台，干式变压器SCB13-800kVA，19台 ， 干式变压器SCB13-1000kVA，2台；低压电缆WDZC-YJY-4*240+1*120 ，3000米，低压电缆ZR-YJV22-0.6/1KV-4*240，2000米，低压电缆WDZC-YJY-4*185+1*95，5000米，低压电缆WDZC-YJY-4*150+1*70，2000米，高压电缆WDZC-YJY-15kV-3*95 ，1200米，高压电缆WDZC-YJY-15kV-3*120 ，856米，剩余货物三个月内按业主要求完成供货及安装（具体要求以合同签订内容为准）。总工期要求，符合招标方的总体进度安排。（商品房、安置房配电工程分期验收交付） |
| 3 | 付款方式 | 按照东乡区重点工程管理办法执行。采取按月支付的方式。承包人根据确定的工程计量结果报发包人，发包人向责任单位或业主提出支付工程进度款申请，经项目监理工程师和项目部审核后，按区重点办审核结果，并按照核定后的工程量的80%支付给承包人进度款；分期工程通过验收合格交付使用后，支付至已完成工程量相应工程款的90%；经财政评审中心及重点办结算审核，报有关部门结算审计后，支付至结算审计价的97%，留3%质量保证金待投标人承诺的质保期满无息退还。不符合工程质量合同标准、未经确认超出图纸范围、未经检验或因承包人原因造成返工的工程量不纳入工程量清单范围，发包人不予支付。工程进度款的计量核算均需按合同约定的施工费下浮率，同时需根据招标人实际收到建设单位支付相应工程进度款的同比例支付。 |
| 4 | 履约保证金 | 在签订合同前，将中标价的10%的履约保证金一次性转入采购人指定账户（缴纳方式：支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳；鼓励以电子保函的形式提交履约保证金），供货安装完成并经项目部验收合格后七个工作日内无息退还。（注：1.如未按时交货没收履约保证金；2.产品抽检结果不满足招标文件技术要求的没收履约保证金。） |
| 5 | 报价方式 | 按总价下浮率报价，投标下浮率须≥15%，投标下浮率＜15%的为无效报价。 以人民币报价，所投产品单价报价不得高于预算单价，否则视为无效文件，包括完成本项目所需的货物、备品备件、随配附件、工具及伴随服务运抵指定交货地点待安装完后的调试、检测验收并完成全部项目后的各种费用与售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。 工程费用计算方式： （1）预算工程总造价=[抚州市东乡区预算部门审核后工程预算总造价（按照图纸审查后的施工图计算工程量，套用江西省现行预算定额及标准费用定额编制的清单计价格式得出）]×（1-总价下浮费率）。 （2）结算工程总造价=项目的审计后的结算价（总包下浮前的价格）×（1-总价下浮费率）。 （3）建安费结算依据：执行《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017版）、2006版《江西省园林绿化工程消耗量定额及单位估价表》、《江西省建设工程施工机械台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工机械台班费用定额（增值税版）》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额（增值税版）》（2017版）、《江西省建设工程混凝土、砂浆配合比》（2017版）及国家和省市相关计价文件。 （4）材料价格调整按照发包人总承包合同及东乡区重点工程管理办法有关规定执行。增值税率9%。 |
| 6 | 货物验收 | 6.1包装 ⑴成交供应商提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装，适应于长距离运输；并有良好的防潮、防震、防锈等，确保货物完整无损运抵交货现场；由于包装所引起的损坏和损失等均由成交供应商承担。 ⑵质量检验证明书、随配附件、产品详细的说明及清单等一并附于货物内。 ⑶成交供应商负责将货物安全运送到采购人指定地点，不另收任何费用。 ⑷货物在交货前发生的不可预见的风险均由成交供应商负责。 ⑸货物在发运手续办理完毕后24小时内或货到指定地点前48小时通知采购人，以准备接货，接货时所产生的吊、卸、搬运等费用由中标人承担。 6.2验收 采购人组织相关专家按招标文件及合同文件进行验收，并由采购人委托第三方对所供货物进行抽检，如抽检结果不满足招标文件技术要求的对供应商进行所供货值三倍的处罚，采购人方有权解除合同。 6.3移交 工程验收合格后在规定时间内完成供电公司的移交接管工作。 |
| 7 | 质保期和售后服务 | 7.1项目免费质量保证期为2年（如有增加免费质保期年限投标人自行承诺，按投标人承诺增加后的年限执行）； 7.2在质保期内，服务在2小时内响应，12小时内上门服务。 |
| 8 | 知识产权 | 成交供应商应保证采购人在使用产品或产品的任何部分不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，成交供应商担一切与之有关的费用。 |
| 9 | 其他 | 保险： 9.1承包人的投保 合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：按国家及地方现行法律法规执行。 9.2 一切险和第三方责任 安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：承包人在开工后15日内按国家及地方现行法律法规投保。第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：承包人在开工后15_日内按国家及地方现行法律法规投保。 9.3意外险 自有人员配备合格的安全、劳动防护及环境保护用品等，且需为自有人员购买人身意外伤害保险，其中人身意外伤害保险伤残保额不低于50万、身故保额不低于100万。 |

注： 1、以上商务条款投标人必须完全响应，否则作无效投标处理。

- 若无特殊说明，本招标文件中所述及的“日”和“天”均指“日历日”

二、采购需求及技术要求

井山嘉园小区红线范围内的强电户表工程及二次供电变配电工程，含高压中置柜（开闭所）、高压柜（变配电房）、低压配电柜、变压器、发电机、地下室及各楼层配电箱、用电设备设施配电箱、电缆、电线、电缆桥架、室外管路、人孔及手孔井、电表等所有施工图纸设计相关内容，表后及各设备配电箱后端线路不在本次招标范围内。详参考本项目附件工程量清单，清单量及价格不准确仅供参考，工程量清单最终以重点工程服务中心审核的结果为准。

材料要求：质量标准为合格。材料及设备符合国家标准，并符合供电部门的入网要求。

注：1.以上采购需求及技术要求必须全部满足或优于，否则作无效投标处理。

2.工程量清单及施工图纸所涵盖的相关专业的所有工程内容所需费用（工程量清单未列费用视为已含在控制价的其他费用中）符合供电公司送电条件的线路并网调试费、试验费用、检测费用、预防性试验费及办理送电手续所需费用等一切费用。中标单位需确保项目如期竣工验收并顺利通电，办理供电企业接管手续。

第三章 投标人须知

- 说明

1  适用范围

1.1本采购仅适用于本次公开招标采购邀请函中所叙述: 抚州市东乡区井山嘉园小区(含东乡区第七幼儿园)建设项目配电工程的采购；

2  采购人

名称：江西华城建设有限公司

3  采购代理机构

名称：抚州市东乡区话语工程服务有限公司。

4  合格的投标人

4.1满足招标文件规定的资格要求及特殊条件要求，响应招标、参加投标竞争，并符合《政府采购法》第二十二条规定的投标人。

4.2 投标人的家数计算

提供非单一产品时，其中提供相同品牌核心产品（见产品清单及技术要求备注1）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的按24.7规定获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5  合格的货物和相关服务

5.1合格的“货物”是指投标人供应的符合招标文件要求的各种形态和种类的物品，包括但不限于原材料、燃料、设备、产品等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法供应的符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准，并能满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

5.2投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

5.3合格的“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括但不限于投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

6  投标费用

6.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果及相关的原因如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 招标文件

7  招标文件构成

7.1要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共六章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 项目需求

第三章 投标人须知

第四章 评审办法

第五章 合同格式

第六章 附件

7.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，因此导致其投标被拒绝，该责任由投标人承担。

8  招标文件的澄清或修改

8.1购买了招标文件后对招标文件有疑问或若认为招标文件的内容使自己的合法权益受到损害的，应在购买招标文件之日起7个工作日内用书面形式向采购人或采购代理机构提出，但通知不得迟于开标前3天，采购人或采购代理机构将及时给予答复。超出上述所规定时间后收到的对招标文件进行澄清的要求为无效要求，将不予答复。

8.2采购代理机构对已发出的招标文件进行必要修改的，应当在提交投标文件截止时间十五日前，上传经采购人确认的修改文件，在中国政府采购网上发布更正公告，更正以网上公告的形式通知所有已下载招标文件的投标人；该修改文件为招标文件的组成部分。

- 投标文件的编制

9  投标文件的编制

9.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

10  投标文件的文字及计量单位

10.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构的所有来往的文件统一使用中文（另有规定的除外）。投标人提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件内容时以中文翻译本为准。

10.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用国家法定计量单位。

11  投标文件构成

11.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

  - 投标书

  - 开标一览表

  - 开标一览表明细（附：已标价工程量清单）

  - 技术参数响应/偏离表

  - 商务条款响应/偏离表

  - 法定代表人授权书

  - 投标人资格文件声明函

  - 投标人情况一览表

  - 资格证明文件

  - 证明材料

  - 交纳投标保证金转账凭证

12  投标文件格式

12.1投标人应按招标文件附件中提供的“投标文件格式”填写“投标书”、“开标一览表”、“技术参数响应/偏离表”及“商务条款响应/偏离表”等（附件一至十三）。

13  投标报价和货币

13.1投标人应按招标文件第二章中规定的报价方式报价。所报价格不得超过第一章中的采购预算单价，否则其投标无效。

13.2国产的货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

13.3本次报价一律用人民币填报。

13.4投标人须按开标一览表和开标一览表明细等的内容填写单价、总价及其他事项。

13.5投标总价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则其投标无效。

13.6投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人应对所有招标内容进行投标，且只提供最优方案一套，投标人提交任何包含价格调整要求的投标将按非实质性响应招标文件要求，视为无效投标。

13.7最低报价不能作为中标的保证。

14  投标人资格的证明文件

14.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2投标人应符合招标文件中规定的资格要求。

15  证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

15.1投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

1) 货物及服务主要技术指标和性能的详细说明。

2) 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

16  投标保证金

16.1投标保证金额：人民币32万元整

16.2投标保证金缴纳方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交，须于投标文件提交截止时间前足额转账至采购人账户内（公司账户转入，不接受私人账户转入，到账为准），如未按要求提交或转入，将作无效投标处理。

16.3 投标保证金转入账户信息

(1) 帐户名：抚州市东乡区房地产综合开发有限公司

开户银行：上饶银行

帐号：2066 0309 0000 0249 57

(2) 账户名：抚州市东乡区城市投资发展有限公司

开户银行：江西东乡农村商业银行股份有限公司

账号：195329224000188963

注：1)投标保证金必须从投标人企业基本账户汇出；

2)本项目投标保证金需注明“项目名称或采购编号” 未按要求汇出或标注不清，影响投标的，由投标人自行负责。

16.4 中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后3个工作日内原额退回。

16.5 未中标人的投标保证金，在中标通知书发出后3个工作日内原额退回。

16.6下列任何情况发生时，不予退回其交纳的投标保证金：

1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销或主动修改其投标文件；

2）中标人在规定期限内未能根据本项须知第31条规定签订合同或未提交履约保证金；

3）中标人在规定期限内未能根据本项须知第33条规定交纳中标服务费；

4）投标人在其投标文件中提供虚假材料谋取中标，恶意串通，以及行贿或者提供其他不正当利益等。

17  投标文件签署及规定

17.1供应商应准备纸质响应文件正本一份、纸质响应文件副本叁份（副本可为正本的复印件）。

17.2纸质响应文件正、副本胶装成册。响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。若正本和副本不符，以正本为准。

17.3供应商另准备一份本项目纸质报价表并单独装入信封（文件袋）加以密封，封皮上写明采购编号、采购项目名称及响应供应商名称，并注明“响应文件报价表”字样，并在每一封贴处密封签章（单位公章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。

17.4投标有效期为投标邀请规定的开标日后的（90）个日历日，投标有效期不足的将被视为非实质性响应投标作无效投标处理。

17.5响应文件正本除要求签名处外的所有内容均为打印。授权代表须将以书面形式出具的“法人授权委托证明书”附在响应文件中。

17.6邮件、电报、传真、快递形式的投标资料概不接受。

- 投标文件的递交

18  响应文件的密封和标记

18.1供应商应将正、副本纸质响应文件（正本一份、副本叁份）和响应文件报价表一并装入同一文件袋中加以密封，并在每一封贴处密封签章（单位公章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。

18.2密封封口处加盖单位公章。封面上注明项目名称、采购编号、供应商名称、地址、电话、联系人等，并注明“投标时启封”字样。

18.3如果响应文件未按要求密封和标记，采购代理机构有权拒收。

18.4对于已接收的响应文件，在开启过程中出现对响应文件密封和标记是否符合招标文件规定存在分歧的，将交由评审委员会评定，采购代理机构现场宣布评定结果。

19  递交响应文件的时间、地点以及截止时间

19.1采购代理机构于递交响应文件截止时间前45分钟开始接收响应文件，并于“投标邀请”中规定的时间、地点进行招标。

19.2响应文件须由专人递交。所有响应文件都必须按采购代理机构在“投标邀请”中规定的递交响应文件截止时间之前送至指定的地点。

20  迟交的响应文件

20.1采购代理机构将拒绝接收在递交响应文件截止时间后递交的响应文件。

- 开标与评标

21  评标委员会

21.1  采购代理机构在开标当天，由采购人代表、采购代理机构代表、在采购人监督人员监督下通过随机方式从（政府采购评标专家库中抽取5人；业主代表2人）作为评标专家，依法组建评标委员会。

22  开标

22.1 采购代理机构在“投标邀请”中约定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时，有采购人和投标人或其推选的代表参加，采购人派员现场监督开标活动。参加开标的代表应签到以证明其出席。

22.2开标由采购代理机构主持，开标时，在采购人监督人员监督下，投标人代表在开标现场检查投标文件的密封情况，经签字确认后，采购代理机构当众唱标。

22.3采购代理机构做好开标记录，未公示的《开标一览表》评标时不予承认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23  投标文件的澄清

23.1 在评标期间，评标委员会可以书面形式（应当由评标专家签字）要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者纠正。但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。对投标文件投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24  评标程序

24.1 投标文件的初审：初审分为资格性检查和符合性检查:(1)依据相关法律法规和招标文件的规定，评标委员会在开标结束后对投标文件中的资格证明材料等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。(2)符合性检查:依据招标文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度、有无计算错误进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符。

24.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受。

24.4 评标委员会将要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.5 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝，视为无效投标：

- 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；

- 未按照招标文件“第六章附件九”的规定提供资格证明文件的；

- 投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字或公章的，或签字人无法人有效委托的；

- 未提交开标一览表、开标一览表明细的；

- 投标报价有严重缺漏项目的；

- 不满足招标文件“第二章项目需求”中规定的商务和技术要求内容或负偏离的；

- 招标文件当中已列明的其他导致无效投标的因素。

24.6评标方法：本项目采用综合评分法（是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法）。

24.7推荐中标候选人：评标委员会根据评审总得分由高到低的顺序推荐中标候选人。（评审得分相同的，按投标报价由低到高排列；投标报价相同的，按技术评审得分由高到低排列；技术评审得分相同的，按商务评审得分由高到低排列；都相同的采取随机抽取方式确定）。

24.8编写开标、评标记录和评标报告:将开标、评标记录和评标报告打印成纸质文件，由评标委员会成员签字。

25  提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的,获得中标人推荐资格的认定方法如下：

25.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照24.7规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

25.2非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按25.1规定处理。

26  评标结果确认

26.1采购人将以书面形式对评标结果（得分最高者）进行中标推荐确认。

27  评标结果公布

27.1 评标结束后，采购代理机构和采购人将在：中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)公布评标结果，公告期1个工作日。

- 询问和质疑

28  询问

28.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出询问作出答复。

29 质疑

29.1 投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内；

2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日起7个工作日内；

3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内。

29.2 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.3 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

29.4 潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

29.5 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容（格式参照中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/ 下载专区的《政府采购投标人质疑函范本》）。

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

对不在采购代理机构现场购买的招标文件质疑的，须同时提供下载招标文件的凭证。

29.6采购代理机构接收质疑联系方式

联系部门：抚州市东乡区话语工程服务有限公司

联系电话：18970430063

联系地址：东乡区恒安西路580号4楼

- 授予合同

30  中标通知书

30.1 中标人确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

30.2 中标通知书是合同的组成部分。

30.3 所有的供应商可以到http://www.ccgp.gov.cn/ (中国政府采购网)上查看相关信息，不再另行通知。

31  签订合同

31.1 中标人应在收到《中标通知书》后三日内与采购人签署采购合同。若无正当理由拒不与采购人签署采购合同则中标无效，并依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。

31.2 “招标文件”、中标人的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

32  补充合同

32.1 采购人在合同履行时，需追加原合同“产品清单及技术要求”中规定的货物数量和服务，在不对单价或其它的条款和条件做任何改变的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

33 采购代理服务费

33.1采购代理服务费由成交供应商交纳，参照国家计委计价格[2002]1980号文件和国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文件的规定收取。成交供应商向采购代理机构交纳采购代理服务费并领取成交通知书。

| 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000-5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |

- 中、小、微企业或监狱企业参加投标

34 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同） 参加投标

34.1 中小企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

（3）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

34.2 中小企业参加投标须提供的证明材料：

（1）中、小、微企业参加政府采购项目投标时，必须提供《中小企业声明函》（格式详见“第六章附件十一”）；

（2）中、小、微企业参加政府采购项目投标时，提供其他中小企业制造货物的，必须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》（格式详见“第六章附件十一”）；

35  监狱企业参加投标

35.1 监狱企业应当符合以下条件：

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

35.2 监狱企业参加投标须提供的证明材料：

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（格式详见“第六章附件十一”）

36  对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品参加投标享受的政

策

36.1 对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

36.2 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。

36.3 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策；福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 残疾人福利性单位

《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，投标人如为残疾人福利性单位将视同为小型或微型企业，且所供产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的报价给予10%的扣除。

37.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

37.2残疾人福利性单位参加投标须提供的证明材料：

（1）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见“第六章附件十一”），并对声明的真实性负责。

（2）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》给予证明，否则评审时不予认可。投标人应对提交的残疾人福利性单位声明函的真实性负责，提交的残疾人福利性单位声明函不真实的，应承担相应的法律责任。投标人属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 节能环保产品

38.1政府采购节约能源政策：根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，本次采购货物如涉及节能产品，将优先或强制采购节能产品政府采购品目清单中的产品。以中国政府采购网公布的最新一期节能产品政府采购品目清单为准。

38.2政府采购环境保护政策：根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，本次采购货物如涉及环境标志产品，将优先采购环境标志产品政府采购品目清单中的产品。以中国政府采购网公布的最新一期环境标志产品政府采购品目清单为准。

38.3采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

注：国家确定的认证机构为《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中的机构。

- 信用信息查询

39.1根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库【2016】125 号文规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；

39.2信用信息查询渠道：信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）和“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）；
39.3投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。采购代理机构将在本项目投标文件递交截止时间后查询各投标人的信用信息记录，并告知评审小组。经评审小组评审确定投标人存在不良信用记录的，其投标无效；查询到的不良信用记录随采购文件存档。

39.4投标人不良信用记录以采购代理机构查询结果为准，采购代理机构查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评标依据。

十二、其他事项

40 适用法律

40.1采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

41 解释权

41.1本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属本采购代理机构。

第四章 评审办法

- 无效条款（投标文件有下列情况之一，其投标无效）

| 条款 序号 | 投标无效条款内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的； |
| 2 | 未按照招标文件“第六章附件九”的规定提供资格证明文件的； |
| 3 | 投标文件中要求法定代表人签字和加盖公章的文件无法定代表人签字或公章的，或签字人无法定代表人有效委托的； |
| 4 | 未提交开标一览表、开标一览表明细的。 |
| 5 | 投标报价有严重缺漏项目的； |
| 6 | 不满足招标文件“第二章项目需求”中规定的商务和技术要求内容或负偏离的； |
| 7 | 招标文件当中已列明的其他导致废标的因素； |

- 评标方法

| 一、价格评分（30分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 评分 |
| 1 | 价格评分 | 价格分采用综合评分法计算，即满足招标文件要求且投标总价下浮率最大（即投标报价最低）的为评标基准总价下浮率，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=【（1-评标基准价总价下浮率）/（1-投标总价下浮率）×30，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：（1）对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（适用于面向中小企业非预留采购份额） （2）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。 （3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策；福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）采购小组认为供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场 30 分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，采购小组将按投标无效处理。 | 30分 |
| 二、技术评分（50分） |  |  |  |
| 1 | 基本项 | 投标文件完全满足招标文件技术要求的得20分，有一项不满足的视为无效投标。 （佐证材料：见技术参数响应/偏离表） | 20分 |
| 2 | 实施技术方案 | 1、对项目的理解和总体服务思路（8分）：对项目的理解和总体服务思路等方面进行阐述，内容包含但不限于以下内容：施工计划合理得2分；施工工艺技术成熟得2分；施工安全保障措施可行得2分；劳动力计划合理得2分，未提供或提供不符合不得分。 评审依据：提供方案，根据方案内容打分。 2、服务工作大纲（8分）：供应商对本项目的认识、解决对策措施、保证质量、售后服务及本项目的拓展服务等方面进行阐述，所提供的方案内容针对性和可操作性强每项得2分；基本符合每项得1分，未提供或提供不符合不得分。 评审依据：提供质量保证措施方案，根据方案内容打分。 3、工作安排及保障措施（5分）：根据项目要求提供完善且执行度高的工作安排合理得1分；项目组织管理合理得1分；项目质量控制目标及成果管理保障措施完善合理的得2分；应急保障方案合理得1分，未提供或提供不合理不得分。 评审依据：提供进度计划方案，根据方案内容打分。 4、人员配置管理方案（5分）：人员结构及数量合理得2分；技术能力保障支持合理得2分；绩效考核方案合理得1分，未提供或提供不合理不得分。 评审依据：提供人员配置管理方案方案，根据方案内容打分。 5、安装技术措施（4分）：（对项目安装技术措施等方面进行阐述，内容包含但不限于以下内容：施工前安全准备工作充分得1分；施工前安全检查措施合理得1分；施工中安全作业要求严格得1分；安装验收移交安全控制有效得1分，未提供或不符合不得分），本项最高得4分。 评审依据：提供安装技术措施方案，根据方案内容打分。 以上投标人须针对本项目特点制定实施技术方案，未提供或提供不满足者的不得分。 | 30分 |
| 三、商务评分（20分） |  |  |  |
| 1 | 基本项 | 投标文件完全满足招标文件商务要求的得14分，有一项不满足的视为无效投标。（佐证材料：见商务参数响应/偏离表） | 14分 |
| 2 | 类似业绩 | 自2019年1月1日至开标当日（以合同签订生效日期为准）由投标人承建类似业绩项目的，每提供一份得1分，最高得4分。 评审依据：提供中标通知书及合同扫描件加盖投标人公章，未提供或提供不满足者不得分。 | 4分 |
| 3 | 售后服务保障 | 本项目免费质保期为2年，投标人提供免费质保期承诺函并且每增加1年免费质保期的得1分，本项最高得2分。 评审依据：提供售后服务免费质保期承诺函加盖投标人公章，未提供或提供不满足者不得分。 | 2分 |

注：以上提供的业绩证明材料，采购方有权在签订合同前进行查验，若虚假应标，取消中标资格并没收投标保证金，该公司列入黑名单并网上通报，采购方有权报政府采购监督管理部门进行处理。

（1）评标方法采取：综合评分法 。

（2）评标委员会只对资格性审查和符合性鉴定通过的投标文件进行评价和比较。

（3）对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。

（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策；福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 评分细则

35 评分说明

35.1 计分方法采用四舍五入法，保留小数点后两位数。

35.2 评标委员会根据招标文件分别对每个投标人的投标文件中商务响应情况进行评审和综合评估并打分；评标委员会成员打分时不得协商，应独立完成。

35.3 经评标委员会综合评分计算（总分=价格分+技术分+商务分），按综合评分的高低，确定排名顺序及推荐综合分数最高的为预中标人。评标委员会根据评审总得分由高到低的顺序推荐中标候选人。（评审得分相同的，按投标报价由低到高排列；投标报价相同的，按技术评审得分由高到低排列；技术评审得分相同的，按商务评审得分由高到低排列；都相同的采取随机抽取方式确定）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

35.4 采购人有权查验中标人投标文件中的证书、检测报告、相关证明材料和设备功能的真实性，如中标人未按采购人要求证明上述证书、检测报告、相关证明材料和设备功能的真实性，采购人有权取消中标人的中标资格，中标人应承担相应法律责任。

第五章 合同格式

合同书

合同编号：

项目名称：

采购编号：

目     录

第一部分  合同协议书

第二部分  通用合同条款

第三部分  专用合同条款

第一部分   合同协议书

甲方：江西华城建设有限公司

乙方：

丙方：抚州市东乡区房地产综合开发有限公司

为保护各方的合法权益，明确各方权利责任，依照《中华人民共和国民法典》等及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙、丙三方共同达成如下协议。

- 项目地点及概况：

项目地点：抚州市东乡区凌云大道以南、南英大道以东地块。

工程名称：抚州市东乡区井山嘉园(含第七幼儿园)小区配电工程

工程批准、核准或备案文号：

发包方式：承包人包工包料，包完成验收、电气试验及设备移交等工作内容（含相关资料）及相关一切费用，质量保修期：   年。

2.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）招标文件及其补充澄清文件；

（6）投标文件；

（7）其他合同文件。

3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 合同价：工程总价下浮费率为    %，暂估价约为      万元；税票：9%增值税专用发票，执行《关于重新调整江西省建设工程计价依据增值税税率的通知》（赣建价【2019】1号）。

5．工程承包范围：

5.1井山嘉园小区红线范围内的强电户表工程及二次供电变配电工程，含高压中置柜（开闭所）、高压柜（变配电房）、低压配电柜、变压器、发电机、地下室及各楼层配电箱、用电设备设施配电箱、电缆、电线、电缆桥架、室外管路、人孔及手孔井、电表等所有施工图纸设计相关内容，表后及各设备配电箱后端线路不在本次招标范围内。清单量及价格不准确仅供参考，工程量清单最终以重点工程服务中心审核的结果为准。

5.2 施工配套费：按造价的 / %计取，该费用已包含在总承包价内，由承包人承担，支付给劳务承包方。

还有以上未列出，但与本工程密切相关且必不可少的系统工作相关内容。

6. 项目经理：      ；

施工技术负责人：     ；

施工关键岗位人员：施工员：   ，安全员：    ，

质量员：      ，标准员：     ，资料员：    ，劳务员：    ，机械员：     ，材料员：     。

7. 工程质量符合的标准和要求：   合格   ；主材质量要求：符合国家标准，并符合供电部门的入网要求。

8. 承包人按施工(服务)方案与技术措施及施工组织设计组织采购及施工；承诺按约定承担工程的采购、实施、竣工及缺陷修复。

9.施工工期：按总包方工期安排。

10.工程款（进度款）支付：双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：按照东乡区重点工程管理办法执行。采取按月支付的方式。承包人根据确定的工程计量结果报发包人，发包人向责任单位或业主提出支付工程进度款申请，经项目监理工程师和项目部审核后，按区重点办审核结果，并按照核定后的工程量的80%支付给承包人进度款；分期工程通过验收合格交付使用后，支付至已完成工程量相应工程款的90%；经财政评审中心及重点办结算审核，报有关部门结算审计后，支付至结算审计价的97%，留3%质量保证金待投标人承诺的质保期满无息退还。不符合工程质量合同标准、未经确认超出图纸范围、未经检验或因承包人原因造成返工的工程量不纳入工程量清单范围，发包人不予支付。工程进度款的计量核算均需按合同约定的施工费下浮率，同时需根据招标人实际收到建设单位支付相应工程进度款的同比例支付。承包人同意在发包人收到业主拨付的工程进度款后，再由发包人按收款金额同比例支付给承包人进度款。如业主未按时向发包人拨付工程进度款，承包人同意相应进度款支付时间顺延。由此造成违约由业主承担违约责任，发包人不承担任何责任。

11.结算方式如下：

（1）预算工程总造价=[抚州市东乡区预算部门审核后工程预算总造价（按照图纸审查后的施工图计算工程量，套用江西省现行预算定额及标准费用定额编制的清单计价格式得出）]×（1-总价下浮费率）。

（2）结算工程总造价=项目的审计后的结算价（总包下浮前的价格）×（1-总价下浮费率）。

（3）建安费结算依据：执行《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017版）、2006版《江西省园林绿化工程消耗量定额及单位估价表》、《江西省建设工程施工机械台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工机械台班费用定额（增值税版）》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额（增值税版）》（2017版）、《江西省建设工程混凝土、砂浆配合比》（2017版）及国家和省市相关计价文件。

（4）材料价格调整按照发包人总承包合同及东乡区重点工程管理办法有关规定执行。

12. 本协议书一式  陆 份，合同三方签章生效，三方各执贰份，。

13. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方(盖章)        乙方(盖章)           丙方（盖章）

年 月 日           年 月 日            年 月 日

第二部分 通用合同条款（采用标准合同文本，略）

第三部分 专用合同条款

第1条  一般约定

# 1.1  定义与解释

1.1.54  缺陷责任期：      年，缺陷责任期满以后，承包人仍应依据法律规定履行法定保修期未满部分的保修业务。

1.1.57 双方约定的视为不可抗力事件处理的其它情形如下：有关不可抗力的界定按《中华人民共和国民法典》执行。

1.1.59双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义： 无

# 1.3  语言文字

本合同除使用汉语外，还使用／语言。

# 1.4  适用法律

合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《招投标法》以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》等现行有效的国家、江西省、抚州市东乡区实行的法律法规和部门规章。

1.5  标准、规范

1.5.1  本合同适用的标准、规范（名称、编号）：《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收规范》、《市政工程施工及验收规范》、《建筑工程质量评定检验标准》、《市政工程质量评定检验标准》等国家颁布的现行验收标准、规范及省、市、东乡区有关执行标准。

1.5.2发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：  无。

1.5.3没有成文规范、标准规定的约定：  无

1.6  保密事项

双方签订的商业保密协议（名称）：按通用条款执行

双方签订的技术保密协议（名称）：按通用条款执行。

第2条  发包人

# 2.1发包人的主要权利和义务

履行合同中约定的权利和义务。

# 2.2发包人代表

发包人代表的姓名：

发包人代表的职务：        项目负责人

发包人代表的职责：    负责本工程安全质量监察，进度及质量控制、检查及其它事项，负责审批结算资料等文件，签发或发布相关指令。

- 与政府主管建设部门协调

- 协助办理建设手续

- 审核项目实施计划

- 参与总承包、监理协调会

- 现场协调

- 变更提出与确认

- 审核工程造价结算

- 审核拨付工程款

- 资金筹措

- 参与单项工程验收

- 组织项目总验收

- 工程维护适用接收

# 2.3 监理单位委派的工程师

# 姓名：               　     职务：

# 监理的职权： 监理合同中约定

# 2.5保安责任

2.5.1现场保安责任的约定：委托承包人负责承包范围内施工区域的保安管理，具体范围以现场办公区和施工区围挡为准。

2.5.2保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定：工程实施阶段由承包人承担承包范围内施工现场区域的保安工作、产生的费用、损害和责任，开工前10天给发包人提交相关保安制度、责任制度和报告制度。

第3条  承包人

3.1  承包人的主要权利和义务

3.1.3经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、内容、报告期、提交的时间和份数：每月25日提供下月进度计划、进度款申请报告四份，建设工程月报。

3.2 项目经理、设计负责人、施工技术负责人、施工单位关键技术岗位人员

3.2.1项目经理姓名：

施工技术负责人姓名：         ；

施工关键岗位人员：施工员：   ，安全员：        ，质量员：     ，标准员：     ，资料员：      ，劳务员：      ，机械员：     ，材料员      。

项目经理职责：在项目实施过程中，进行协调工作，对工程质量、安全、进度、投资、环境、职业健康进行全面管理和控制。

因擅自更换以上人员的违约约定： 在相应的项目的建设工期中，以上人员应无在建工程，并在整个建设过程中不得更换，不可抗力和发包人要求等除外。如擅自更换，发包人有权终止合同并扣除履约保证金。发包人有权要求更换不符合条件的项目组人员（含采购人员）。

3.7  工程质量保证

承包人应保证满足工程的质量标准： 合格。

（1）如未达到省优的质量标准的罚金： / 万元人民币。

（2）如达到杜鹃花奖的质量标准的奖金： / 万元人民币。

3.8  安全保证

3.8.1  工程安全性能

承包人应按照合同约定和国家有关安全生产的法律规定，进行采购、施工、竣工验收，保证工程的安全性能。

3.12.1  分包约定

本工程不允许违法挂靠、违法分包和违法转包，承包人不得转包本工程，所有管理人员和重要施工岗位人员必须为本企业员工，发现有违反本规定行为，发包人可以中止合同且履约保证金一律不予退回，并将违规行为报行政主管部门。

（1）承包人不得将工程承包项目进行转包。

（2）以暂估价形式包含在工程承包招标范围内的，达到国家规定应当招标规模标准的重要设备、材料以及专业工程，应当依法进行招标。工程承包暂估价招标应当由建设单位，或者工程承包单位，或者建设单位和工程承包单位联合体作为招标人。

第4条  进度计划、延误和暂停

# 4.1  项目进度计划

4.1.1项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：

因以下原因造成关键线路延长导致工期延误，工期相应顺延：

①发包人未能按约定提供施工场地及开工条件；

②因发包人原因导致承包人不能按约定时间办理各种开工前手续并且不能发出书面开工指令的；

③发包人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

④发包人未能及时确认设计工艺参数、方案、设计标准等技术条件，造成的工期延误；

⑤发包人修改设计方案、标准等造成的工期延误；

⑥发包人原因造成设计标准以外的变更、施工图以外的工程内容增加等造成的工程量增加造成的工期延误；

⑦不可抗力；

⑧承包人提交项目实施计划的份数和时间：签订合同后15日内承包人向发包人提交一份合理的、切实可行的项目实施计划，经发包人审核批准后作为工程实施的依据。

4.5误期损害赔偿

因承包人原因，实际进度明显落后于发包人批准的项目进度计划时，承包人应自费赶上；竣工日期延误时，承担误期赔偿责任。

承包人应按本合同约定达到竣工验收要求。如果承包人由于自身原因未按规定时间达到竣工验收要求，承包人则应向发包人支付违约赔偿，每延期1日赔偿  0.1 万元，不满一天按一天计算，累计赔偿不超过合同价款中核定建安工程费用的 2% ，逾期违约金的支付不影响承包人义务的履行，因逾期违约金低于延误产生的损失，发包人有权请求人民法院或仲裁机构予以增加。由于发包人的原因造成工程延误，工期相应顺延。

第5条  技术与设计

5.2.4  操作维修手册

提交的份数和最终提交期限：四份，竣工验收后3日内。

5.2.5  设计文件的份数和提交时间

5.3  设计阶段审查

第6条  工程物资

6.1  工程物资的提供

6.1.1发包人提供的工程物资： 对发包人提供的相关设施不得浪费、损坏，更不能挪作他用，如有损失照实赔偿并从工程款中扣回。

6.2  检验

工程项目的各种材料的检测及规范规定的检测项目费用均由承包人负责。检测单位的需经发包人认可后，方可开展工作。

6.6  工程物资保管与剩余：施工期间保管、维护由承包人办理，竣工验收由发包人负责；由于不可预见原因或发包人原因导致停工、工程延期的，物资保管、维护费用由发包人承担。

由发包人提供的库房、堆场、设施及设备：利用现有条件，协助承包人满足工程施工要求。

第7条  施工

7.1.3 进场条件和进场日期

因发包人原因造成承包人进场时间延误的，竣工日期相应顺延，不承担承包人因此发生的相关窝工费用。

7.1.3  施工过程中须由发包人办理的批准：不适用

7.1.4临时用水电、场地等提供和节点铺设

发包人提供临时用水、用电源的接入口。

承包人负责提供布设施工用水、用电设施，并满足各专业、施工单位的使用，同时负责这些施工用水、用电设施的日常管理，确保安全文明使用，确保使用安全。临时用电方案应按照《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》要求以及其他国家地方规范标准要求执行；临时用电应有专项方案并得到发包人、监理工程师同意确认。

承包人承担承包范围内的临时用水用电费用。

7.1.8  承包人新发现的施工障碍

发包人应根据承包人按照7.2.8款的约定发出的通知，与有关单位进行联系、协调、处理施工场地周围及临近的影响工程实施的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木、地下管线、线缆、设施以及地下文物、化石和坟墓等的保护工作，按国家有关规定处理。

7.1.10由发包人履行的其它义务：提供建设条件，包括临时水电接口源等；配合处理建设过程中相关工作，确认工程变更；筹措建设资金，按时支付工程款；参加工程验收，提出整改意见，接收竣工工程移交；与承包人进行工程结算等。委托监理人抽查工程质量，监督承包人的工作，做好隐蔽工程验收和重要材料、设备的质量认定工作；

7.2  承包人的义务

7.2.3  提交临时占地资料

本项目施工图设计文件审批后 10_日内提交。

7.2.4  提供临时用水电等资料

承包人需要水电等品质、正常用量、高峰用量和使用时间，发包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量，水电等节点位置资料的提交时间。

7.2.12  清理现场的费用：发承包人各负其责。

7.2.13  由承包人履行的其他义务：

（1）按照本合同约定，保质保量按期完成合同范围内工作，协助办理工程所需的审批手续；

（2）承包人在施工期间必须坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产；

（3）承包人在现场搭设的临时设施、仓库和施工现场必须设置相应用途和一定数量的消防器材，必须符合安全规定要求。易燃材料要设专用仓库保管，施工区域内禁止吸烟，违者重罚。承包人需负责在施工前按发包人及监理的要求在施工现场设置、安装标准安全警示牌，合理放置灭火器等消防器材。施工过程需有专人管理，保证这些警示牌规范放置、消防器材的有效使用；

（4）对已完工的工程和安装的设备，在验交前应负责保管，保证其完好；

（5）本工程必须使用符合相关技术规范要求的建材，必须使用符合本工程技术要求的设备；

（6）其他材料满足行业部门现行施工规范、验收标准，设备的采购严格按设计图技术标准执行；

（7）工程中使用的原材料必须经监理工程师监督取样检验合格后方可使用；

（8）按期向发包人提供各种报表，督促施工分包单位向监理单位提供各种报表；

（9）按照规定提供竣工文件，参加竣工验收工作；

（10）及时提报验工计价资料，办理工程价款结算和竣工结算；

（11）承包人必须确保本工程通过验收。若因承包人原因不能通过验收的，视为工程质量未达到合同约定验收标准，处以合同价款的1%作为违约金，违约金额仍无法补偿发包方损失的，承包方还须承担相应赔偿责任，承包方不得有异议。

（12）本工程质保期履行《质量保修责任书》中的相应义务；

（13）及时办理本工程竣工备案等相关工作，竣工验收通过后，承包人需将自身的人员及材料设备清退出场并打扫干净；

（14）已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：本工程成品在竣工验收前由承包人负责工程维护、保洁、安全工作，其费用已包括在合同总价中。竣工并通过验收后的工程维护、保洁、安合工作，其费用由发包人负责。工程竣工验收未交给发包人之前，承包人负责保护，承包人保护期间发生损坏，承包人出资修复；发包人提前使用后发生的非产品本身质量问题的损坏，由承包人负责修复，费用由发包人承担。在交付发包人使用前，如果工程或任何专业工程或其任何部分或任何施工设备、临时建筑、材料和任何设于现场的物品出现破坏、丢失或损伤，除不可抗力外，无论出于任何原因，承包人（或指定分包商）应自费并以尽可能快的速度修复此类破坏、丢失或损伤，或当此类事件由发包人处置时，承包人应支付发包人此类修复的费用。

（15）承包人必须履行农民工工资实名信息化管理要求：指定专人在用工10天内完成农民工信息采集，及时将农民工身份信息、劳动合同（集体合同）录入信息化管理系统，并实行动态管理。（统一信息管理平台依托“江西省农民工工资管理大数据管理平台”（www.mggzgl.com）。承包人农民工一并纳入发包人农民工专户管理,农民工工资由发包人代发。

7.4 人力和机具资源

7.4.1  施工人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：进场后同期提交2份。

7.4.2  提交主要施工机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间，主要施工机具实际进场的报表格式、份数和报告期：主要机具实际进场后15日内提供第一次报表2份。

7.5  质量与检验

7.5.2 质检部位与参检方

三方参检的部位、标准及表格形式：  按相关行业标准执行。

两方参检的部位、标准及表格形式：  按相关行业标准执行。

第三方检查的部位、标准及表格形式：按相关行业标准执行。

承包人自检的部位、标准及表格形式：按相关行业标准执行。

# 7.6  隐蔽工程和中间验收

7.6.1  隐蔽工程和中间验收。

需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定： 按施工相关规定执行。

7.8  职业健康、安全、环境保护

7.8.1  职业健康、安全、环境保护管理

（2）提交职业健康、安全、环境保护管理实施计划的份数和时间：  本项目施工图设计文件审批后15日内提交2份。

第8条  竣工试验

第9条  工程接收

9.1  工程接收

9.1.1按单项工程或（和）按工程接收

承包人完成扫尾工程和缺陷修复，并符合合同约定的验收标准的，根据合同约定办理竣工验收和工程接收。

第10条  竣工后试验：本工程无竣工后试验。

第11条  质量保修责任

11.1质量保修责任书

11.1.1质量保修责任书

按照相关法律规定签订质量保修责任书是竣工验收的条件之一。双方应按法律规定的保修内容、范围、期限和责任，签订质量保修责任书，作为本合同附件。接收证书中写明的单位工程和（或）工程的接收日期，或单位工程和（或）工程视为被接收的日期，单位工程验收合格交付日期为承包人保修责任开始的日期，是承包人保修责任开始的日期，也是缺陷责任期的开始日期。

11.2  缺陷责任保修金

11.2.2缺陷责任保修金的暂扣

承包人自在发包人缺陷维修通知之日起_24_小时内予以响应。逾期不予维修的，发包人自行组织维修，维修费用从缺陷责任保修金中扣除。承包人并赔偿发包人由此造成的损失。

11.2.3缺陷责任保修金的支付

发包人应依据第14.5.2款缺陷责任保修金支付的约定，支付被暂扣的缺陷责任保修金。

第12条  工程竣工验收

12.1  竣工验收报告及完整的全套竣工资料

每个单项工程竣工后，发包人应及时组织单项工程竣工验收。

项目完工后区住建局、财政局、规划局、审计局、重点办及工程承包企业、监理单位等参与业主组织的竣工验收。

工程竣工验收后，承包方向发包方提交符合国家项目验收的全套的工程竣工资料。

第13条  变更和合同价格调整

13.1  变更权

由于设计缺陷造成的变更，一切由发包人负责，所延误工期予以顺延。

13.2  变更范围

13.2.6其它变更

双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：

13.3  变更程序

13.3.1变更通知。发包人的变更应事先以书面形式通知承包人。

13.3.2  变更通知的建议报告。承包人接到发包人的变更通知后，有义务在2日内向发包人提交书面建议报告，

（1）如承包人接受发包人变更通知中的变更时，建议报告中应包括：支持此项变更的理由、实施此项变更的工作内容、设备、材料、人力、机具、周转材料、消耗材料等资源消耗，以及相关管理费用和合理利润的估算。相关管理费用和合理利润的百分比，应在专用条款约定。此项变更引起竣工日期延长时，应在报告中说明理由，并提交与此项变更相关的进度计划。

承包人未提交增加费用的估算及竣工日期延长，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，发包人不再承担此项变更的任何费用及竣工日期延长的责任。

（2）如承包人不接受发包人变更通知中的变更时，建议报告中应包括不支持此项变更的理由，理由包括：

1）此变更不符合法律、法规等有关规定；

2）变更将降低工程的安全性、稳定性。

13.3.3发包人的审查和批准。发包人应在接到承包人根据13.3.2款约定提交的书面建议报告后10日内对此项建议给予审查，并发出批准、撤销、改变、提出进一步要求的书面通知。承包人在等待发包人回复的时间内，不能停止或延误任何工作。

（1）发包人接到承包人根据13.3.2款第（1）项的约定提交的建议报告，对其理由、估算、和（或）竣工日期延长经审查批准后，应以书面形式下达变更指令。

发包人在下达的变更指令中，未能确认承包人对此项变更提出的估算和（或）竣工日期延长亦未提出异议的，自发包人接到此项书面建议报告后的第11日开始，视为承包人提交的变更估算、和（或）竣工日期延长，已被发包人批准。

（2）发包人对承包人根据13.3.2款第（2）项提交的不接受此项变更的理由进行审查后，发出继续执行、改变、提出进一步补充资料的书面通知，承包人应予以执行。

13.4  紧急性变更程序

13.4.1发包人有权以书面形式或口头形式发出紧急性变更指令，责令承包人立即执行此项变更。承包人接到此类指令后，应立即执行。发包人以口头形式发出紧急性变更指令的，须在48小时内以书面方式确认此项变更，并送交承包人项目经理。

13.4.2承包人应在紧急性变更指令执行完成后的10日内，向发包人提交实施此项变更的工作内容，资源消耗和估算。因执行此项变更造成工程关键路径延误时，可提出竣工日期延长要求，但应说明理由，并提交与此项变更相关的进度计划。

承包人未能在此项变更完成后的10日内提交实际消耗的估算、和（或）延长竣工日期的书面资料，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，发包人不再承担此项变更的任何责任。

13.4.3发包人应在接到承包人根据13.4.2款提交的书面资料后的10日内，以书面形式通知承包人被批准的合理估算，和（或）给予竣工日期的合理延长。

发包人在接到承包人的此项书面报告后的10日内，未能批准承包人的估算和（或）竣工日期延长亦未说明理由的，自接到该报告的第11 日后，视为承包人提交的估算、和（或）竣工日期延长已被发包人批准。

承包人对发包人批准的变更费用、竣工日期的延长存有争议时，双方应友好协商解决，协商不成时，依据16.3款争议和裁决的程序解决。

13.6  建议变更的利益分享

因发包人批准采用承包人根据13.1.3款提出的变更建议，使工程的投资减少、工期缩短、发包人获得长期运营效益或其它利益的，双方可按专用条款的约定进行利益分享，必要时双方可另行签订利益分享补充协议，作为合同附件。

第14条  费用结算方法和付款

施工合同价制定原则：施工图经图审，由发包人按工程量清单形式编制预算，送区造价部门审定，审定后再按合同约定的总价下浮费率进行整体下浮，作为施工合同价。联合采购办在造价审核期间要积极参与材料设备技术参数、规格、材质及单价等方面的审核，确保施工合同价合理、准确。

材料单价按预算编制期内的江西省造价信息发布的抚州市信息价，无信息价的，参照江西省造价信息或市场价。

一、建安费结算依据：

1、工程量按实际施工的工程量计算。

2、执行《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017版）、2006版《江西省园林绿化工程消耗量定额及单位估价表》、《江西省建设工程施工机械台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工机械台班费用定额（增值税版）》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额（增值税版）》（2017版）、《江西省建设工程混凝土、砂浆配合比》（2017版）及国家和省市相关计价文件

3、结算时工程量变化要经过招标人认可，计算办法按以下条款执行：

（1）工程量清单有的项目，按照工程量清单报价进行计价；

（2）工程量清单有相类似的项目，参照相类似的项目工程量清单计价；

（3）工程量清单没有或没有相类似的项目，则套用江西省现行相应消耗量定额及相应费用定额取费后，并以投标报价时的总价下浮率  % 进行同等让利，主材的价格以施工期间最新一期（月）价格按江西省造价信息发布的抚州地区信息价（历经多个月份的则取平均值，如抚州市地区信息价没有可参照市场价，由发包人、住建局、重点办、财政局、审计等部门进行市场询价后和承包人协商确定）按实计取。施工期间材料涨幅的风险幅度值为±10%，超出部分按上述主材价格调整方式进行调整。

人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的相关文件调整，零星工按当地造价部门发布的当季建筑工种人工成本信息（日工资）信息价格等文件调整；

- 工程量清单没有或没有相类似且无相关定额或信息价可参照的项目，由发包人、住建局、重点办、财政局、审计和承包人共同询价协商定价。

（5）施工期间，由责任单位或业主牵头组织区住建局、财政局、重点办、审计局、监理单位等相关部门和单位组成审核小组（或聘请第三方中介机构）对项目实施全程跟踪审核。实施建设项目施工的内容是否符合原设计方案和总承包合同条款要求，并对施工单位提出的变更进行调研签证，提交重点工程建设领导小组审批。

（6）项目竣工验收后，工程承包单位应将项目工程结算和项目决算分别报区财政局、重点办审核和审计局审计，但在计价结算和审计时，仅对符合工程承包合同约定的变更调整部分进行审核，对工程承包合同中的固定总价包干部分不再另行审核，审计部门可以对工程承包合同中的固定总价的依据进行调查。

（7）本项目涉及的需要招标的设备等项目，经业主同意后，由总承包人依法组织招标。招标的内容需经业主认可后，方可开展招标工作。二次招标不进行总价让利，其中标价据实结算。

（8）执行《关于重新调整江西省建设工程计价依据增值税税率的通知》（赣建价【2019】1号）。

（9）因其他未列出的，但与本工程密切相关且必不可少的系统相关工程存在的支出费用（如施工过程中的第三方检测费用等），由承包人承担，以上涉及的检测单位、审查单位等需经发包人认可后，方可开展工作。第三方检测，试验、审查工作等必须严格执行国家标准和行业规定。

# 二、  费用结算方法

（1）.预算工程总造价=[抚州市东乡区预算部门审核后工程预算总造价（按照图纸审查后的施工图计算工程量，套用江西省现行预算定额及标准费用定额编制的清单计价格式得出）]×（1-总价下浮费率）。

（2）.结算工程总造价=项目的审计后的结算价（总包下浮前的价格）×（1-总价下浮费率）。

（3）.建安费结算依据：执行《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017版）、2006版《江西省园林绿化工程消耗量定额及单位估价表》、《江西省建设工程施工机械台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工机械台班费用定额（增值税版）》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额（增值税版）》（2017版）、《江西省建设工程混凝土、砂浆配合比》（2017版）及国家和省市相关计价文件。

（4）.材料价格调整按照招标人的总承包合同及东乡区重点工程管理办法有关规定执行；

总价下浮率：  %。

14.2 付款:  /

14.3 担保

履约保证：（1）承包人在领取中标通知书7天内，向发包人提交履约保证金   万元（包含农民工工资保证金，形式：保函、转账或电汇形式等）。该履约保证金交至业主即抚州市东乡区房地产综合开发有限公司的项目专用帐户。

（2）承包人提供履约担保的退还期限： 根据国家相关规定执行。

### 14.4  预付款   本条款不适用 。

14.4.1.1  工程进度款

工程进度款按以下原则支付：

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：按照东乡区重点工程管理办法执行。采取按月支付的方式。承包人根据确定的工程计量结果报发包人，发包人向责任单位或业主提出支付工程进度款申请，经项目监理工程师和项目部审核后，按区重点办审核结果，并按照核定后的工程量的80%支付给承包人进度款；分期工程通过验收合格交付使用后，支付至已完成工程量相应工程款的90%；经财政评审中心及重点办结算审核，报有关部门结算审计后，支付至结算审计价的97%，留3%质量保证金待投标人承诺的质保期满无息退还。不符合工程质量合同标准、未经确认超出图纸范围、未经检验或因承包人原因造成返工的工程量不纳入工程量清单范围，发包人不予支付。工程进度款的计量核算均需按合同约定的施工费下浮率，同时需根据招标人实际收到建设单位支付相应工程进度款的同比例支付。承包人同意在发包人收到业主拨付的工程进度款后，再由发包人按收款金额同比例支付给承包人进度款。如业主未按时向发包人拨付工程进度款，承包人同意相应进度款支付时间顺延。由此造成违约由业主承担违约责任，发包人不承担任何责任。

14.4.1.2设计费支付：/

14.4.1.2 其他工程进度款支付：

承包人对工程款的使用应优先支付农民工工资。

14.4.2其它进度款:   /

14.10.1  提交竣工结算资料

竣工结算资料的格式、内容和份数：发包人在收到承包人提交的结算书后 28 日内审核完毕。

14.10.2  结清竣工结算的款项：__无_

14.10.3  发包人未能结清竣工结算的款项：无_

14.10.4  承包人未能支付竣工结算的款项：无__

14.10.5承包方应根据发包方对工程结算审计的要求，按每个单项工程提供完整、有效、符合规范的竣工结算资料，如不是承包方造成的工程缺陷，发包人应及时对承包方提供的资料进行结算审计 ，发包人对该项目的结算审计，按东乡区重点工程管理办法执行。

第15条  保险

15.1  承包人的投保

合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：按国家及地方现行法律法规执行。

15.2  一切险和第三方责任

安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：承包人在开工后15_日内按国家及地方现行法律法规投保。

第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：承包人在开工后15_日内按国家及地方现行法律法规投保。

15.3意外险

自有人员配备合格的安全、劳动防护及环境保护用品等，且需为自有人员购买人身意外伤害保险，其中人身意外伤害保险伤残保额不低于50万、身故保额不低于100万。

第16条  违约、索赔和争议

16.3  争议和裁决

16.3.1争议的解决程序

在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，在以下方式中选择，作为双方解决争议事项的约定。

提交仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地在  /   。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

√向项目所在地人民法院提起诉讼。

第19条  合同生效与终止

如存在以下情况发包人有权行使合同解除权：

1、承包人擅自更换项目主要人员；

2、项目主要人员（包括不限于项目经理、施工技术负责人、施工单位关键技术岗位人员等）不为承包人的正式员工；

3、承包人明确表示或者以行为表明将不履行或无能力履行合同主要义务的；

4、合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；

5、已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；

6、将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

# 19.2合同份数

本合同一式：_陆_份。合同三方各执_贰_份。

第20条  补充条款

21.1、承包人在工程交工验收两个月内必须完成施工资料的整理及工程结算书的编制工程作并交发包人，否则扣除质量保证金。

21.2、承包人应按文明施工、安全防护要求进行施工，施工现场的保护由承包人负责，由于保护措施不力造成的损失及相关费用由承包人自行承担。

21.3、承包人应严格按照已批准的《施工技术方案》予以施工，如需调整需提前25天向发包人提出申请，并经批准后方可实施。每个季度发包人将按照经批准实施的《施工技术方案》对照实际完成工程量的质量、进度等，如达不到经批准实施的《施工技术方案》要求的发包人将予以处罚，承包人无条件返工、修复至满足设计要求为止，并承担由此产生的一切费用。

21.4、承包人应根据建设工程管理规定对工程资料进行归档管理，如涉及到相关费用，由承包人自行承担。

21.5、承包人不得拖欠民工工资和供应商材料款，如因承包人拖欠民工工资和供应商材料款引起上访、集众闹事等影响社会稳定的事件，发包人有权直接从工程款中扣除民工工资款和供应商材料款，代为支付。对于承包人因本工程对他人造成侵权等行为，发包人在维护社会稳定的情况下，可以依据有效法律文书配合有关部门进行扣赔。

合同附件清单

（附后）

附注：

- 本合同所有附件均在签订合同时编制，确立依据为招标文件和乙方的投标文件及相关确认文件；

- 项目重要内容（如：双方权利义务、功能要求说明等）可作为附件；

附件1：

工程质量保修书

甲 方:江西华城建设有限公司             （以下简称发包人）

乙 方:                                 （以下简称承包人）

丙 方:抚州市东乡区房地产综合开发有限公司（以下简称业主）

根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就抚州市东乡区井山嘉园(含第七幼儿园)小区配电工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围：井山嘉园小区红线范围内的强电户表工程及二次供电变配电工程，含高压中置柜（开闭所）、高压柜（变配电房）、低压配电柜、变压器、发电机、地下室及各楼层配电箱、用电设备设施配电箱、电缆、电线、电缆桥架、室外管路、人孔及手孔井、电表等所有施工图纸设计相关内容，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：  本合同约定承包范围内的所有内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为     年；

3．装修工程为      年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    年；

5．供热与供冷系统为    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为      年；

7．其他项目保修期限约定如下：   按国家相关法律法规的规定执行

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为    月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：       双方协商解决

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲 方(盖章)        乙方(盖章)           丙方（盖章）

年 月 日           年 月 日            年 月 日

附件2：

工程质量保证书

为保证工程质量满足本合同及相关规范、标准的要求，并确保其在设计使用期限内能够正常使用，切实维护发包人声誉和形象，承包人愿意签署本《工程质量保证书》。承包人保证：按照《建设工程质量管理条例》、施工所在地相关的建设工程质量管理条例等相关法律、法规的规定以及合同相关条款的约定，承担合同及本合同约定范围内的所有工程项目的质量责任。具体如下：

1、工程质量保证范围和内容

质量保证范围为本合同约定的工程施工范围，具体内容双方约定如下：

1.1本合同内所含的所有工程项目、设计变更及修改或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容；

1.2补充协议价款内所含的所有工程项目、设计变更及修改或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容。

2、质量保证期

从本工程实施之日起至（主合同工程保修期满）止。

3、责任及义务

3.1保修责任：凡属承包人施工质量原因或移交前因承包人保管不力造成承包范围内各部位、部件、整体或单体的损坏、脱落、变质、丢失、开裂等，均属承包人保修责任；

3.2保修内容及方法：本合同（含补充协议）内所含的所有工程项目、设计变更及修改、现场签证或其他文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容，如发生上款所述质量问题或缺陷，均由承包人负责进行修复、更换或补充等恢复工作；

3.3保修费用：由承包人自行承担；

3.4处理时限：在保修期内，承包人在接到发包人以电话、书面或电子邮件等形式之一通知后12小时内派员到场处理，且处理方法和效果应得到业主、设计和监理的认可，否则发包人有权委派他人进行处理，其费用按两倍实际发生金额在承包人保修金内扣除，不足部分发包人可以以其他形式向承包人追讨。

3.5保修金的返还：由承包方提出申请并填写《工程质保期满验收表》，由工程部组织，总工办、结算部、承包方参加，对保修内容进行验收，按照合同约定的内容进行核实、检查验收，若无业主的投诉及经验收合格后，可以办理保修金返还。质保金的申请参照进度款支付方式进行申报。即在当月的25日至30日由项目部或工程部填写质保金支付结算单并报到结算部。逾期未报的结算部将在下月的25日至30日受理。结算中甲供费用或发包人代付费用等在结算时予以扣除。

承揽人（保证人签章）：

年   月   日

附件3：

安全管理责任书

为满足安全管理要求，切实落实安全管理责任，预防在施工期间发生人身及设备安全事故，切实维护发包人声誉和形象，承包人愿意签署本安全责任书。

1、适用

本安全责任书适用于承接发包人所有内部施工项目或租用发包人场地进行施工及其他作业的所有承揽（租）人（以下简称承包人）。

2、职责

2.1承包人必须服从发包人安全管理人员的监督和检查，对查出的“人的不安全行为和物的不安全状态”应予以及时整改，但整改后并不免除承包人对安全管理应负的责任；

2.2承包人对其员工和设备的安全负全责，应统一配发并教育员工正确使用安全防护和劳动保护用品，同时承诺承担安全事故造成全部损失；

2.3承包人员工应自行保管好公私财物，防止被盗事件的发生，如有此类事件发生，承包人自行承担全部责任；

2.4承包人必须向发包人缴交合同总金额 / %人民币作为安全保证金；

2.5承包人必须为从事本工程项目或在发包人场地内作业的员工和机械设备购买人身意外伤害保险以及财产险。

3、规定

3.1凡承接发包人的承揽工程项目或租用发包人场地进行施工和作业的承揽单位，必须提供相关有效证件；

3.2承包人必须设定一名专职或者兼职安全员，作为承包人安全管理直接责任人，负责承包人的安全管理工作；

3.3发包人相关的安全规章制度和安全操作规程，对承包人具有同等约束力，承包人必须严格遵守并执行；

3.4承包人在发包人场地施工时，如违反安全规章制度和安全操作规程，发包人安全管理人员将按本公司安全处罚规定予以罚款（罚款交本公司财务部，款项从承揽工程款中扣除）；

3.5任何安全防护措施均为强制性要求，承包人必须按照业主或监理或发包人的要求实施，如承包人不能或不愿意达到相关要求时，发包人可按相关要求自行实施，且不必征得承包人同意，发生的费用将根据工程承揽情况予以分摊。

3.6承包人受到来自相关主管部门、业主、监理工程师或者总包单位的任何安全处罚时，发包人有权对承包人进行加倍处罚；承包人经整改后仍然无法达到安全生产要求时，发包人有权终止本合同，由此造成的一切责任和损失均由承包人承担；

3.7任何安全事故发生时，承包人应在发包人的指挥下及时、妥善的进行处理，不得以任何理由拖延；发包人有权先行代为承包人采取措施处理事故，所发生的一切费用均由承包人承担，发包人将从应付承包人的工程款项中扣回；若因承包人事故处理不及时而对发包人声誉造成损害，发包人有权要求承包人进行赔偿；

4、承包人表示完全理解并同意遵守以上所有规定。

承揽（租）人（责任人签章）：

年   月   日

附件4：

保证按时发放工人工资承诺书

为维护当地建筑市场秩序和我公司良好的形象和信誉，承揽人（以下简称承包人）确定已了解并将自觉遵守国家和当地劳动用工的有关法规和各项政策，并郑重作如下承诺：

1、承包人体谅发包人工程款的支付可能滞后，但承包人承诺不因此推迟支付工人工资；

2、凡被发包人发现承包人以无论任何原理由克扣工人工资或者无故拖欠工人工资，承包人自愿接受发包人的任何处罚；

3、承包人承诺每月按照不低于抚州市最低工资的标准支付工人工资；

4、工人因负伤医疗期间的工资或者工伤津贴按照国家和当地市工伤保险有关规定执行；

5、承包人发生劳务纠纷，如果在发包人规定的时限内不能妥善处理完毕，发包人可以不必征得承包人同意直接进行处理，所发生的费用由承包人承担，发包人从应付承包人的工程款项中扣回；

6、承包人工程款专款必须专用及时支付人工费，如果发包人拨付工程款后，承包人未按计划进行人工费等应付费用及时足额支付，而从中截留挪用，发包人一经核实，有权督促承包人支付，如承包人仍不执行，发包人有权暂停下期工程款的拨付。

7、其他未尽事宜，按国家或当地有关政策、法规和规定执行。

承揽人（承诺人签章）：                         年   月   日

附件5：

诚信廉洁承诺书

鉴于甲、乙双方共同签署了合同，承包人承诺在相关交易全过程中自觉遵守有关法律法规及发包人规章制度，遵守诚信、廉洁义务。

1.遵守诚信原則

承包人所提供的资质证明（含特许经营）、证照、企业及个人业绩等资料均真实、有效，如发生变更，须及时通知发包人。承包人在交易全过程中不存在虛假、伪造、变造等欺瞒行为，不存在串标、围标、排挤其他供应商等行为，不存在掺假、以假充真、以次充好、偷工减料等不诚信行为。

2.遵守廉洁原则

（1）不对发包人人员进行任何形式的商业贿赂，不向发包人人员赠送礼金、有价证券、贵重礼品以及回扣、好处费；不为发包人人员支付个人费用；不与发包人人员进行私下的利益分成；不组织发包人人员参与可能影响公正执行公务的高消费宴请、旅游、娱乐等活动。

（2）抵制发包人人员明示或暗示的索贿行为，向发包人揭露的索贿和受贿人员。

3.人员招聘限制

双方签订合同后，承包人不得聘用以下人员（包括在职以及离职未满两年的人员及其主要亲属）：（1）发包人及其关联公司所有部门主管及以上级别人员；（2）发包人及其关联公司采购部门的在职员工；（3）与签订及履行该合同有关的发包人及其关联公司其他员工。

4.违约责任

承包人违反以上承诺，不论是否给发包人造成损失，承包人均须承担违约责任，同时视情节降低供应商等级直至取消供应商资格。违约行为给发包人造成损失的，须由承包人赔偿；发包人有权从应付款中扣除违约金及损失赔偿，并视情况采取进一步法律手段。发包人有权随时终止交易而不需向承包人承担任何违约责任。

本承诺书作为主合同的重要附件，与主合同同时生效。

承包人（承诺人）：　　　　　　　　　　　　　　　　时间：

第六章 附件

封面

投	标	文	件

招标编号：

项目名称：

投标单位：

地	址：

联系人：

联系电话：

- 投标书

致：(招标代理机构)

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的投标邀请(招标编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交下述文件正本一份及副本叁份：

1、投标书

2、开标一览表

3、开标一览表明细

4、技术参数响应/偏离表

5、商务条款响应/偏离表

6、法定代表人授权书

7、投标人资格文件声明函

8、投标人情况一览表

9、资格证明文件

10、资格承诺函

11、落实政府采购政策相关证明文件（如有）

12、交纳投标保证金转账凭证

13、综合评分证明材料

据此函,签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价下浮率为          %（用文字和数字表示，下浮率格式：0.00%）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括第(编号、补遗书)(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为投标截止时间起      90       个日历日。

5、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，招标人有权按规定处罚。

6、我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人签章：

投标人代表签字或签章                     签字日期

传真                                      电话

电子函件

- 开标一览表

招标编号：

项目名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 总价下浮率为 % （下浮率格式：0.00%）。 |
| 投标报价（大写） | 总价下浮率为百分之 (提示：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖,全部必填，无值补零) |
| 交货期 |  |

投标人名称（公章）：

三、开标一览表明细

| 招标编号 | 项目名称 | 投标人名称 | 投标人地址 | 单位 | 数量 | 投标报价（按总价下浮率报价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价: 总价下浮率为 % （下浮率格式：0.00%）；总价下浮率为百分之 |  |  |  |  |  |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |  |

注： 小、微企业产品在备注栏中注明，否则产生的一切后果由投标人承担。

投标人名称（公章）：

签署日期：年月日

四、技术参数响应/偏离表

项目名称：                               招标编号：

| 序号 | 货物名称及技术要求条款号 | 招标文件技术要求 | 投标文件响应技术条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.“招标文件技术要求”见第二章项目需求中“二、采购需求及技术要求”，投标人须逐条说明所提供货物对招标文件的技术参数及要求做出的实质性响应情况。技术条款响应表中“招标文件技术要求”须将采购文件技术参数要求按条款号逐条列出具体要求内容，投标人须在“投标文件响应技术条款栏”提供所投设备的具体参数（若此处无法写全，请提供响应内容所在投标文件的位置）。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制招标文件要求，将可能导致投标被拒绝。

2.“响应/偏离”一栏中，如投标人提供的货物与招标文件有所差异，则在该栏中说明，优于招标要求填写“正偏离”，达不到或不符合招标要求的填写“负偏离”，符合招标要求的填写“完全响应”。

3．以上“正偏离”内容应在说明栏中注明该条在投标文件中相关部分（或页码）有相应的依据。

投标人名称（公章）：

签署日期：年月日

五、	商务条款响应/偏离表

项目名称：                          招标编号：

| 条款号 | 招标文件商务要求 | 投标文件响应商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.“招标文件商务要求”见第二章项目需求中“一、商务要求”，投标人须逐条对应填写具体内容。 商务条款响应表中“招标文件商务要求栏”须将采购文件商务要求按条款号逐条列出具体要求内容，“投标文件响应商务条款栏”须逐条对应列出具体的响应内容，如果仅注明“符合”、“满足”或“响应”，将可能导致竞标响应被拒绝。

2. “响应/偏离”一栏中，如投标人的商务条款与招标文件有所差异，则在该栏中说明，优于招标要求填写“正偏离”，达不到或不符合招标要求的填写“负偏离”，符合招标要求的填写“完全响应”。

3．以上“正偏离”内容应在说明栏中注明该条在投标文件中相关部分（或页码）有相应的依据。

投标人名称（公章）：

签署日期：年月日

六、法定代表人授权书

致：(招标代理机构)

（投标人全称）法定代表人     （姓名）代表本单位授权      （全权代表姓名）为本项目的全权代表,参加贵单位组织的（招标编号）项目投标活动，全权代表我方处理投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

投标人名称（公章）：

日期：

附：

全权代表姓名：

职务：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附：法定代表人和全权代表身份证原件扫描件（正、反面）

说明：法定代表人参与投标则不用提供委托（授权）书，但必须提供法定代表人身份证原件扫描件（正、反面）。

七、投标人资格文件声明函

致：(招标代理机构)

（投标人全称）响应贵方（项目名称、招标编号）投标邀请，并在此声明，投标响应文件中所有关于投标人资格证明文件、货物技术文件、商务服务文件及其他文件内容均是准确的和真实的。如果发现此类文件材料、证明、陈述与事实不符，我方将承担由此而产生的一切后果。

特此声明!

投标人代表（签字或签章）：

投标人名称（公章）：

日期：

八、投标人情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |
| 经济类型 |  |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电 话 |  |  |  | 传真 |  |  |
| 企业经营能力及情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年以来与用户成交的此类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 员工总数 | 人 |  | 销售 人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工程技术人员 人 |  |  |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 资金 来源 | 自有资金 |  | 万元 |  |  |
|  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 |  | 资金 性质 | 生产性 |  | 万元 |  |  |
|  |  | 净值 万元 |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  |
| 企业财务 状况 | 年 度 | 收入总额 |  | 利润总额 |  | 税后利润 |  | 负债总额 |  |  |
|  | 2021年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

九、 资格证明文件

填写须知

（1）所附格式中要求填写的全部内容都必须如实填写。

（2）本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

（3）评标委员会将应用投标供应商提交的资料，根据自己的判断和考虑决定投标供应商履行合同的合格性及能力。

格式9-1.具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

说明：1、如投标人是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2、如投标人是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；

3、如投标人是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；

4、如投标人是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码

证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；

5、如投标人是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)；

6、必须在有效期内；

格式9-2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

提供开标前截止前六个月内任意一个月财务报表扫描件加盖投标人公章或上一年度审计报告扫描件加盖投标人公章或加盖投标人公章的资格承诺函

格式9-3.有依法缴纳税收的良好记录的证明文件

提供开标前截止前六个月内任意一个月依法缴纳税收的证明文件扫描件加盖投标人公章或加盖投标人公章的资格承诺函

格式9-4.有依法缴纳社会保障资金的良好记录的证明文件

提供开标前截止前六个月内任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明文件扫描件加盖投标人公章或加盖投标人公章的资格承诺函

格式9-5.投标人关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

致（采购代理机构）：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

投标人名称（公章：）

法定代表或其授权人：（签字）

日期

格式9-6.投标人关于无重大违法记录的声明函（格式）

致（采购代理机构）：

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标申请人名称（公章：）

法定代表或其授权人：（签字）

日期

格式9-7.法定代表人授权书（见格式）（若法定代表人参与投标必须提供法定代表人身份证原件扫描件正反面）

格式9-8.投标人的资格声明（见格式）

格式9-9.投标人信用证明（见格式）

## 投标人信用证明操作步骤

1.必须提供投标人在“信用中国”得信用证明（操作步骤：登录“信用中国http://www.creditchina.gov.cn/”首页，在“信用信息”一栏中输入公司全称搜索，然后按下图要求截屏打印并加盖公章）。

2.必须提供投标人在“中国政府采购网”的信用证明（操作步骤：登录“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/”首页，点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”然后按下图要求操作截屏打印并加盖公章）。

格式9-10.本项目的特定资格要求：电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上同时具备承装、承修、承试电力设施许可证四级及以上、有效的安全生产许可证。

格式9-11.招标文件要求的其它资格证明文件

特别提醒：投标人（响应）文件中若不提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金、 没有重大违法记录等证明材料的情况下，需提供相关资格承诺函。资格承诺函格式详见文件 第六章  附件

十、资格承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）（项目编号：      ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：___________

单位责任人或授权代表人（签字）：_________

日期：___________________________________

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。

十一、落实政府采购政策相关证明文件

11-1投标人中小企业声明

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：               日期：

注：符合条件但未提供《中小企业声明函》的，则不享受政策规定的价格扣除，但不影响投标人资格及投标文件的有效性；不符合小型、微型企业条件的不需提供。

11-2省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（格式自拟）

注：不属于监狱企业的不需提供

11-3残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表（签字或签章）：

日期：    年   月   日

注：不属于残疾人福利性单位的不需提供

11-4节能、环保产品证明文件

（如有请在此提供）

十二、交纳投标保证金转账凭证

致：(招标代理机构)

附：供应商盖章的保证金凭证复印件或截图

1、采取银行电汇、转账、网上银行支付的保证金；响应文件中提供供应商盖章的保证金凭证复印件或截图。

2、采用银行保函的，须为供应商基本账户出具的“见索即付”保函（保函有效期须不少于投标有效期）或抚州市东乡区辖区内商业银行出具的不可撤销、见索即付及无固定期限的独立银行保函；响应文件中须提交保函复印件，基本户开具的银行保函还须提供开户许可证复印件。保函原件在响应文件递交截止时间前递交到响应文件递交地点，逾时不予接受，视为未提供。

3、采用专业担保机构出具保函的，该担保机构需为抚州市东乡区内信用等级AA级及以上的融资担保机构,响应文件中提供担保机构营业执照复印件、专业评级机构认定的AA级及以上证书、该担保机构出具的“见索即付”保函复印件（保函有效期须不少于投标有效期）。保函原件在响应文件递交截止时间前递交到响应文件递交地点，逾时不予接受，视为未提供。

4、采用其他形式缴纳保证金的，需提供符合国家规定的相应凭证。

5、未提供保证金凭证、或提供的保证金凭证及资料不满足上述要求的，视为未缴纳保证金。

- 所有提交的保函原件在评审结束后由采购代理机构留存，且不予退回。

十三、综合评分证明材料

注：请供应商按照评分细则中技术评分、商务评分每条得分需要提供的评审依据材料，逐一列明提供在此处。